**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НОВОМАРИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.04.2018 № 21**

**О внесении изменений в Постановление Администрации Новомариинского сельского поселения №3 от 16.01.2018 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области на период 2016-2025 годы»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Уставом Новомариинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новомариинского сельского поселения на 2016 – 2025 годы Постановления Администрации Новомариинского сельского поселения №3 от 16.01.2018г. «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новомариинского сельского поселения на 2016-2025 годы) » изложив в новой редакции согласно приложению.
2. Внести изменения в пункт 6 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.
3. Внести изменения в пункт 7 оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

2. Обнародовать настоящее Постановление в специально-отведенных местах- библиотеках населенных пунктов, разместить на официальном сайте Новомариинского сельского поселения (www. новомариинское.рф);

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Главы администрации С.Л. Чигажов

Приложение к постановлению

администрации Новомариинского

сельского поселения

от 10.04.2018

***ПЕРЕЧЕНЬ***

***программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новомариинского сельского поселения на 2016 – 2025 годы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  | 1. 1) Ямочный ремонт автодороги 2. д. Туендат, ул. Шамского; 3. 2) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Трактовая (200м); 4. 3)Ремонт автодороги (асфальтобетон, отсыпка обочин ПГС) д. Туендат, ул. Новая (400 м); 5. 4) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м); 6. 5) Ремонт автодороги(отсыпка ПГС обочин) д. Туендат ул. Новая, 800 м; 7. 6) Ремонт (отсыпка щебнем), п. Орехово, ул. Трактовая (200 м); 8. 7) Ремонт (отсыпка щебнем), п. Орехово, ул. Коммунистическая (150 м); 9. 8) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (150м). | 2016 г. | **601,0** – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги д. Туендат, ул. Шамского (450м)  2)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м);  3) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Труда (200м) | 2017 г. | **415,1** – местный бюджет,  **2246,4** – областной бюджет (по согласованию) | администрация сельского поселения |
|  | 1. Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование); 2. Уличное освещения Новомариинского сельского поселения; 3. Проект организации дорожного движения; | 2018 г. | **744,7** – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование);  2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения;  3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м) | 2019 г. | **679,0** – местный бюджет | администрация  сельского поселения |
|  | 1 Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование);  2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения;  3) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС (300м), окучивание(600м)) д. Калиновка, ул. Центральная;  4) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м);  5) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м), пер. Сосновый (300м) | 2020 г. | **1105,0**  - местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование);  2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения;  3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Кооперативная (400м), ул. Мира (400м);  4) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м);  5)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Заречная (200м) | 2021 г. | **700,0** – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование);  2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения;  3) Реконструкция автодороги (капитальный ремонт (асфальтирование)) д. Туендат, ул. Шамского (500м) | 2022 г. | **800,0** – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование);  2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения;  3) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Труда (200м), ул. Новая (200м), ул. Лесная (300м), ул. Рабочая (200м);  4) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м) | 2023 г. | **650,0** – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование);  2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения;  3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м), пер. Сосновый (300м);  4)Ремонт автодороги (ПГС) д. Калиновка, ул. Центральная (300м);  5)Ямочный ремонт автодороги д. Туендат, ул. Новая, ул. Шамского | 2024 г. | **600,0** – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование);  2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения;  3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Кооперативная (400м), ул. Мира (400м);  4)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (600м) | 2025 г. | **700,0** – местный бюджет | администрация сельского поселения |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

**Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятия | наименование, расположение объекта | технические параметры | протяженность (м) | стоимость выполнения мероприятия, тыс.руб. | финансовые потребности, тыс.руб. | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1 | Ремонт (отсыпка ПГС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 150 | 27,5 | **27,5** – местный бюджет |  |  |  |  |  | |
| 2 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 200 | 99,0 | **99,0** –местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | д. Туендат, ул. Новая | IV | 400 | 108,7 | **108,7** – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 4 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  | 99,6 | **99,6** – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт (отсыпка ПГС обочин) | д. Туендат, ул. Новая | IV | 800 | 17,0 | **17,0** – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Трактовая | v | 200 | 99,9 | **99,9** – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Коммунистическая | v | 150 | 75,0 | **75,0** – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 150 | 75,0 | **75,0** – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 200,0 |  | **200,0** – местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Труда | v | 200 | 100,0 |  | **100,0** – местный бюджет |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги | д. Туендат, ул. Шамского | v | 450 | 2302,399 |  | **115,119**– местный бюджет, **2246,4** – областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
| 12 | межбюджетных трансфертов,  передаваемых из бюджета Новомариинского сельского поселения  в бюджет муниципального образования «Первомайский район»  на осуществление полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках программы «Развитие транспортной системы в Томской области | На территории Новомариинского сельского поселения |  |  | 275,0 |  |  | **275,0-** местный бюджет |  |  |  |
| 13 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  | 210,7 |  |  | **210,7-** местный бюджет |  |  |  |
| 14 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  | 160,0 |  |  | **160,0** – местный бюджет |  |  |  |
| 15 | Проект организации дорожного движения | д.Туендат ул.Шамского | v |  | 99,0 |  |  | **99,0** – местный бюджет |  |  |  |
| 16 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  | 209,0 |  |  |  | **209,0**– местный бюджет |  |  |
| 17 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  | 170,0 |  |  |  | **170,0**– местный бюджет |  |  |
| 18 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 300,0 |  |  |  | **300,0**– местный бюджет |  |  |
| 19 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  | 350,0 |  |  |  |  | **335,0**– местный бюджет |  |
| 20 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  | 170,0 |  |  |  |  | **170,0**– местный бюджет |  |
| 21 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  | **150,0**– местный бюджет |  |
| 22 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  | **150.0**– местный бюджет |  |
| 23 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная, пер. Сосновый | v | 700 | 300,0 |  |  |  |  | **300,0**-местный бюджет |  |
| 31 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  | 1750,0 |  |  |  |  |  | **1750,0**– местный бюджет |
| 32 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  | 850,0 |  |  |  |  |  | **850,0**– местный бюджет |
| 33 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  |  | **150,0**– местный бюджет |

**7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

**График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятия | наименование, расположение объекта | технические параметры | протяженность (м) | график реализации мероприятий, тыс.руб. | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | ответственные исполнители | выполнение целевых показателей |
| 1 | Ремонт (отсыпка щебнем, ПГС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v |  | 601,0 – местный бюджет |  |  |  |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугамтран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | д. Туендат, ул. Новая | IV |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт (отсыпка ПГС обочин) | д. Туендат, ул. Новая | IV | 800 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Трактовая | v | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Коммунистическая | v | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 150 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  | **415,1** – местный бюджет,  **2246,4** – областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | Снижение удел. веса дорог, нуждающихся в капремонте, обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр. |
| 10 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Труда | v | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги | д. Туендат, ул. Шамского | v | 450 |  |  |  |  |  |
| 12 | межбюджетных трансфертов,  передаваемых из бюджета Новомариинского сельского поселения  в бюджет муниципального образования «Первомайский район»  на осуществление полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках программы «Развитие транспортной системы в Томской области | На территории Новомариинского сельского поселения |  |  |  |  | **744,7** – мест ный бюджет, |  |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугамтран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 13 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проект организации дорожного движения | д.Туендат ул.Шамского | v |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  |  |  |  | 700,0 – местный бюджет |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр. |
| 17 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  |  |  |  |  |
| 19 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  |  |  |  |  | 1105,0 – местный бюджет |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 20 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная, пер. Сосновый | v | 700 |  |  |  |  |  |
| 31 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  |  |  |  |  |  | 3450,0 – местный бюджет | администрация Новомариинского сельского поселения | Снижение удел. веса дорог, нуждающихся в капремонте, обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 32 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |