АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОМАРИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019                                                                                                                 № 53

О внесении изменений в  Постановление  Администрации Новомариинского сельского поселения №76 от 19.10.2016 г. «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области на период 2016-2025 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Уставом Новомариинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области от 19.10.2016 № 76 (в ред. от 29.12.2018 № 93), где приложение «Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новомариинского сельского поселения на 2016-2025 годы» изложить в новой редакции.

2. Обнародовать  настоящее  Постановление  в специально-отведенных местах - библиотеках  населенных пунктов, разместить на официальном сайте  Новомариинского сельского поселения (www. новомариинское.рф);

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Настоящее постановление вступает в силу  с момента официального обнародования.

Главы  администрации                                                                               С.Л. Чигажов

Приложение  к постановлению

администрации Новомариинского

сельского поселения

от 06.08.2019 № 53

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новомариинского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) Ямочный ремонт автодороги д. Туендат, ул. Шамского; 2) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Трактовая (200м); 3)Ремонт автодороги (асфальтобетон, отсыпка обочин ПГС) д. Туендат, ул. Новая (400 м); 4) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м); 5) Ремонт автодороги(отсыпка ПГС обочин) д. Туендат ул. Новая, 800 м; 6) Ремонт (отсыпка щебнем), п. Орехово, ул. Трактовая (200 м); 7) Ремонт (отсыпка щебнем), п. Орехово, ул. Коммунистическая (150 м); 8) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (150м). | 2016 г. | 601,0 – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги д. Туендат, ул. Шамского (450м) 2)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м); 3) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Труда (200м) | 2017 г. | 415,1 – местный бюджет, 2246,4 – областной бюджет (по согласованию) | администрация сельского поселения |
|  | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование); Уличное освещения Новомариинского сельского поселения; Проект организации дорожного движения; Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках программы «Развитие транспортной системы в Томской области» | 2018 г. | 811,65 – местный бюджет, в т.ч. 211,78 – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование); 2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения; 3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м) 4) Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках программы «Развитие транспортной системы в Томской области» | 2019 г. | 731,69 – местный бюджет, в т.ч. 292,2 – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1 Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование); 2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения; 3) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС (300м), окучивание(600м)) д. Калиновка, ул. Центральная; 4) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м); 5) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, пер. Сосновый (300м) 6) Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках программы «Развитие транспортной системы в Томской области» | 2020 г. | 782,0 - местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование); 2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения; 3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Кооперативная (400м), ул. Мира (400м); 4) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м); 5)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Заречная (200м) | 2021 г. | 1278,4 – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование); 2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения; 3) Реконструкция автодороги (капитальный ремонт (асфальтирование)) д. Туендат, ул. Шамского (500м) | 2022 г. | 800,0 – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование); 2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения; 3) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Труда (200м), ул. Новая (200м), ул. Лесная (300м), ул. Рабочая (200м); 4) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м) | 2023 г. | 650,0 – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование); 2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения; 3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м), пер. Сосновый (300м); 4)Ремонт автодороги (ПГС) д. Калиновка, ул. Центральная (300м); 5)Ямочный ремонт автодороги д. Туендат, ул. Новая, ул. Шамского | 2024 г. | 600,0 – местный бюджет | администрация сельского поселения |
|  | 1) Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование); 2) Уличное освещения Новомариинского сельского поселения; 3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Кооперативная (400м), ул. Мира (400м); 4)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (600м) | 2025 г. | 700,0 – местный бюджет | администрация сельского поселения |

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | мероприятия | наименование, расположение объекта | технические параметры | протяженность (м) | стоимость выполнения мероприятия, тыс.руб. | финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1 | Ремонт (отсыпка ПГС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 150 | 27,5 | 27,5 – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 200 | 99,0 | 99,0 –местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | д. Туендат, ул. Новая | IV | 400 | 108,7 | 108,7 – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 4 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  | 99,6 | 99,6 – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт (отсыпка ПГС обочин) | д. Туендат, ул. Новая | IV | 800 | 17,0 | 17,0 – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Трактовая | v | 200 | 99,9 | 99,9 – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Коммунистическая | v | 150 | 75,0 | 75,0 – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 150 | 75,0 | 75,0 – местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 200,0 |  | 200,0 – местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Труда | v | 200 | 100,0 |  | 100,0 – местный бюджет |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги | д. Туендат, ул. Шамского | v | 450 | 2302,399 |  | 115,119– местный бюджет, 2246,4 – областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная, пер. Сосновый | v | 700 | 200,0 |  |  | 200,0 – местный бюджет |  |  |  |
| 13 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  | 201,0 |  |  | 201,0- местный бюджет |  |  |  |
| 14 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  | 150,0 |  |  | 160,0 – местный бюджет |  |  |  |
| 15 | Проект организации дорожного движения | д.Туендат ул.Шамского | v |  | 99,0 |  |  | 99,0 – местный бюджет |  |  |  |
| 16 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  | 303,5 |  |  |  | 303,5– местный бюджет |  |  |
| 17 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  | 99,9 |  |  |  | 99,9– местный бюджет |  |  |
| 18 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 36,0 |  |  |  | 36,0– местный бюджет |  |  |
| 19 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  | 433,10 |  |  |  |  | 433,10– местный бюджет |  |
| 20 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  | 99,9 |  |  |  |  | 99,9– местный бюджет |  |
| 21 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 | 83,0 |  |  |  |  | 83,0– местный бюджет |  |
| 22 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 | 83,0 |  |  |  |  | 83,0– местный бюджет |  |
| 23 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная, пер. Сосновый | v | 700 | 83,0 |  |  |  |  | 83,0-местный бюджет |  |
| 31 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  | 1750,0 |  |  |  |  |  | 1750,0– местный бюджет |
| 32 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  | 850,0 |  |  |  |  |  | 850,0– местный бюджет |
| 33 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0– местный бюджет |

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | мероприятия | наименование, расположение объекта | технические параметры | протяженность (м) | график реализации мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | ответственные исполнители | выполнение целевых показателей |
| 1 | Ремонт (отсыпка щебнем, ПГС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v |  | 601,0 – местный бюджет |  |  |  |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугамтран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | д. Туендат, ул. Новая | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт (отсыпка ПГС обочин) | д. Туендат, ул. Новая | IV | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Трактовая | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Коммунистическая | v | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  | 415,1 – местный бюджет, 2246,4 – областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | Снижение удел. веса дорог, нуждающихся в капремонте, обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр. |
| 10 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Труда | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги | д. Туендат, ул. Шамского | v | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная, пер. Сосновый | v | 700 |  |  | 650,0 – местный бюджет, |  |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугамтран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 13 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проект организации дорожного движения | д.Туендат ул.Шамского | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега, грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  |  |  |  | 731,7 – местный бюджет |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр. |
| 17 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  |  |  |  |  | 782,0 – местный бюджет |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 20 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная, пер. Сосновый | v | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Содержание дорог Новомариинского сельского поселения (чистка от снега , грейдирование) | Дороги Новомариинского сельского поселения | v |  |  |  |  |  |  | 3450,0 – местный бюджет | администрация Новомариинского сельского поселения | Снижение удел. веса дорог, нуждающихся в капремонте, обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 32 | Уличное освещение | Поставка электроэнергии по всей территории Новомариинское сельское поселение | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |