Приложение №1к постановлению

Главы муниципального образования

Новомариинское сельское поселение

С.Л.Чигажова

 от 08.02.2022 № 10

**План**

 **мероприятий МО Новомариинское сельское поселение**

**по организованному пропуску паводковых вод в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | Произвести очистку крыш, вывоз снега с прилегающих территорий, территорий населенных пунктов | Март, апрель. | Чигажов С.Л. |
| **2.** | Провести работы со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан на период прохождения половодья  | до 1 апреля. | Чигажов С.Л. |
| **3.** | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и мерах безопасности в этот период.  | до 1 апреля | Чигажов С.Л.Юрьева Т.В. |
| **4.** | Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, водоотводных канав, водосборных канав на автомобильныхдорогах и организовать их очистку отскопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. Проверить состояние готовности спец. техники привлекаемой для проведения АСДНР.  |  до 1 апреля | Чигажов С.Л. |
| **5.** | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Новомариинского сельского поселения  | до 1 апреля | Чигажов С.Л.Юрьева Т.В. |
| **6.** | Проверить наличие и техническое состояние имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, мотопомпы и т.п.)  | до 1 апреля | Чигажов С.Л. |
| **7.** | Создать необходимое количество ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | до 1 апреля | Чигажов С.Л. |

**Администрация муниципального образования**

**Новомариинское сельское поселение**

**Первомайского района**

**Томской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.02.2022 № 10

с. Новомариинка

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Новомариинское сельское поселение в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 01.11.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пп. 7, пп.21, пп.24 ст.15; п.8, п.23, п.26 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2022года:

 1. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Новомариинское сельское поселение в 2022 году, согласно приложения.

 2. Рекомендовать ответственным исполнителям осуществлять ход выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Новомариинское сельское поселение в 2022 году, согласно утвержденного плана мероприятий, и своевременно предоставлять сведения о выполнении мероприятий в КЧС и ПБ Администрации Первомайского района, в части их касающейся.

 3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации Новомариинское сельское поселение (новомариинское.рф) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Постановление Администрации муниципального образования Новомариинское сельское поселение от 20.02.2021 № 8 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Новомариинское сельское поселение в 2021 году.» признать утратившим силу.

 5. Контроль, за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новомариинское сельское поселение С.Л.Чигажов