АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОМАРИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» марта 2020                                                                                                           № 13

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Новомариинское сельское поселение в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 01 ноября 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  п. 7, п.21, п.24 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Первомайского района от 12.02.2020 № 22 и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2020 году (далее - план), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ответственным исполнителям, назначенным в соответствии с планом осуществлять ход выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Новомариинское сельское поселение в 2020 году, согласно утвержденного плана,

3. Обнародовать  настоящее  Постановление  в специально-отведенных местах - библиотеках  населенных пунктов, разместить на официальном сайте  Новомариинского сельского поселения (www. новомариинское.рф);

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                         			      С.Л. Чигажов

Приложение к постановлению

Администрации Первомайского  района

от «___» ____________ 2020 № ___

План

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2020 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Произвести очистку крыш, вывоз снега с прилегающих территорий, территорий населенных пунктов. | до 31.03.2020 | Яковлев Н.Е. руководители учреждений, организаций предприятий всех форм собственности |
| 2. | Предоставить информацию о составе сил и средств постоянной готовности, предназначенных для реагирования на ЧС, происшествия в паводкоопасный период. | до 15.03.2020 | Беляев И.А. |
| 3. | Организовать встречу страховых организаций с населением по вопросу страхования имущества граждан на период прохождения половодья. | до 20.03.2020 | Чубенко О.А. |
| 4. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей. | до 20.03.2020 | Чубенко О.А. |
| 5. | Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, водоотводных канав, водосборных канав на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. Проверить состояние готовности спец. техники привлекаемой для проведения АСДНР. | до 01.04.2020 | Чигажов С.Л. |
| 6. | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Первомайского района. | до 20.03.2020 | Яковлев Н.Е. |
| 7. | Проверить наличие и техническое состояние имеющихся водооткачивающих средств (ассенизаторские машины, мотопомпы и т.п.). | до 20.03.2020 | Яковлев Н.Е. |